INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

BLEDZEW- SIERPIEŃ - 2018 ROK

WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Bledzew przedstawia Radzie Gminy Bledzew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze w terminie do dnia                          31 sierpnia 2018 roku:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bledzew za pierwsze półrocze 2018 r.,

- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,

- informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie  i samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie za pierwsze półrocze 2018 roku, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Zakres i formę informacji, o których mowa wyżej określiła Rady Gminy Bledzew w uchwale                      Nr XLIX/356/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku.

Realizacja budżetu Gminy Bledzew w I półroczu 2018 roku przebiegała w trybie wynikającym                    z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej Nr XLII/258/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2017 r;

- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących                i inwestycyjnych;

- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków;

- bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu.

Niniejszą informację opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, złożonych                             do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze  za I półrocze 2018 roku.

Budżet Gminy Bledzew na rok 2018 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2017 r. Uchwałą                           Nr XLII/258/17 Rady Gminy Bledzew.

Wielkości  dochodów i wydatków przedstawiały się następująco:

- planowane dochody budżetu gminy w wysokości 18.379.693,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16.693.389,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.686.304,00 zł.

- planowane wydatki budżetu gminy w wysokości 23.979.693,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące w kwocie 16.677.126,86 zł,

  - wydatki majątkowe w kwocie 7.302.566,14 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5.600.000,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami  budżetu  pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000,00 zł oraz z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu nie były planowane, ponieważ gmina Bledzew nie posiadała długu.

W trakcie I półrocza 2018 roku planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu ulegały zmianom.  Zmian dokonano Uchwałami Rady Gminy, a także Zarządzeniami Wójta.

Na zmiany miało wpływ:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot subwencji dla gmin na 2018 r.    (-) 32.290,00 zł,

- zwiększenie dochodów własnych gminy – wpłata niewykorzystanych w terminie środków na niewygasające wydatki ( dotyczy przeprowadzenia procedury przetargowej dla zadań                             ” Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej” )      (+) 4.579,29 zł,

- przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę                                    (+) 377.939,70 zł,

- przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej „Urzędy Wojewódzkie” (wydawanie  dowodów osobistych, ewidencja ludności, działalność urzędu stanu cywilnego, działalność gospodarcza, obrona cywilna )                              w II kwartale 2018 r.     (+) 14.970,00 zł,

- zwiększenie dochodów własnych gminy  z tytułu darowizn, odsetek,  rozliczeń z lat ubiegłych, wpływu niewykorzystanych dotacji, za zajęcie pasa drogowego, wpływy z najmu i dzierżawy z lat ubiegłych, wpływy za media z lat ubiegłych, ponadplanowe dochody z odsetek                                     od czasowo wolnych środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy, zwrot niewykorzystanej dotacji w 2017 r. przez instytucję kultury, zwrot części kosztów poniesionych w 2017 r.  na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników robót publicznych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu                                 (+) 26.245,00 zł,

- przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie w II kwartale 2018 r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie  (+)  171,66 zł,

- przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny  (+) 56,00 zł,

- przyznanie dotacji celowej z państwowych funduszy celowych na usuwanie azbestu                           w gminie Bledzew – program priorytetowy NFOŚiGW pn.: ” SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowany przez partnerów zewnętrznych                         (+) 145.576,00 zł,

- przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej  dla uczniów                       o charakterze socjalnym    (+)  60.802,00 zł,

- przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego    (+) 115.080,00 zł,

- zwiększenie dochodów własnych gminy – wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych ( zwrot podatku VAT naliczonego z tytułu poniesionych przez Gminę wydatków ogólnych, zwrot podatku VAT naliczonego za nabycie środków trwałych zakupionych w 2017 r.  )    (+) 54.969,00 zł,

- zmniejszenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej    (-) 14.200,00 zł,

- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa    (+) 5.000,00 zł,

- zmniejszenie dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko    (-) 218.900,00 zł,

- zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania”                        (+) 4.900,00 zł,

- zwrot poniesionych wydatków w 2017 r. na projekt pn. „ Polsko – niemieckie zawody pożarnicze Bledzew – Podelizg „    (+) 9 809,26 zł,

- przyznanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne                       lub materiały ćwiczeniowe    (+) 36.248,09 zł,

- przyznanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – realizacja zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Bledzew”     (+) 239 557,00 zł,

- przyznanie dotacji celowej na realizację programu rządowego „Dobry Start”                                         (+) 213.900,00zł.

Zmiany w wydatkach budżetowych to dostosowanie zgodności wydatków  do otrzymanych kwot dotacji z budżetu państwa i innych dochodów. To także przenoszenia środków finansowych między zadaniami w paragrafach, rozdziałach i działach klasyfikacji budżetowej wynikające                            z innych niż pierwotnie zakładano środków potrzebnych na wykonanie danego zadania, albo też w związku ze zmianą zakresu prac inwestycyjnych, czy też wprowadzeniem nowych zadań.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.044.413,00 zł.

Budżet Gminy Bledzew na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawiał się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 2018.01.01 | Zmiany wprowadzone do budżetu | Plan (po zmianach) 2018.06.30 | Dynamika w % (4:2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. DOCHODY, w tym: | 18.379.693,00 | 1.044.413,00 | # 19.424.106,00 | 105,7 |
| Dochody bieżące | 16.693.389,00 | 804.856,00 | ## 17.498.245,00 | 104,8 |
| Dochody majątkowe | 1.686.304,00 | 239.557,00 | 1.925.861,00 | 114,2 |
| B. WYDATKI, w tym: | 23.979.693,00 | 1.044.413,00 | # 25.024.106,00 | 104,4 |
| Wydatki bieżące | 16.677.126,86 | 770.558,70 | ## 17.447.685,56 | 104,6 |
| Wydatki majątkowe | 7.302.566,14 | 273.854,30 | 7.576.420,44 | 103,7 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT | -5.600.000,00 | 0,00 | -5.600.000,00 | x |
| D1. PRZYCHODY, z tego: | 5.600.000,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 100,0 |
| - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 100,0 |
| - Nadwyżka z lat ubiegłych | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 100,0 |
| D2. ROZCHODY, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Spłaty kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BLEDZEW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Poniższe zestawienie prezentuje realizację podstawowych pozycji budżetowych Gminy Bledzew w I półroczu 2018 roku na tle I półrocza 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2017.06.30 | Plan na 2018 r. (po zmianach) | Wykonanie 2018.06.30 | % wykonania | Dynamika 2017/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody ogółem, w tym: | # 9.875.405,16 | 19 424 106,00 | 9 820 963,99 | 50,6% | 99,5 |
| dochody bieżące | ## 9.785.429,16 | 17 498 245,00 | 9 813 416,45 | 56,1% | 100,3 |
| dochody majątkowe, w tym: | ## 89.976,00 | 1 925 861,00 | 7 547,54 | 0,4% | 8,4 |
| ze sprzedaży majątku | ### 53.926,00 | 158 300,00 | 7 547,54 | 4,8% | 14,0 |
| dochody z tytułu środków unijnych i zagranicznych, w tym: | 0,00 | 1 437 370,26 | 9 809,26 | 0,7 | 0,0 |
| finansowanie programów i projektów ze środków unijnych | 0,00 | 1 437 370,26 | 9 809,26 | 0,7 | 0,0 |
| Wydatki ogółem, w tym: | # 8.674.282,48 | 25 024 106,00 | 8 242 553,25 | 32,9% | 95,0 |
| wydatki bieżące, w tym: | ## 8.566.409,56 | 17 447 685,56 | 8 103 604,87 | 46,4% | 94,6 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 2 804 032,64 | 6 067 171,27 | 2 734 606,19 | 45,1 | 97,5 |
| finansowanie programów i projektów ze środków unijnych | 0,00 | 5 159,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych | 0,00 | 910,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | ## 107.872,92 | 7 576 420,44 | 138 948,38 | 1,8% | 128,8 |
| wydatki na programy z udziałem środków unijnych i zagranicznych, w tym: | 0,00 | 2 516 350,32 | 420,00 | 0,0 | 0,0 |
| finansowanie programów i projektów ze środków unijnych | 0,00 | 1 436 825,52 | 357,00 | 0,0 | 0,0 |
| współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych | 0,00 | 1 079 524,80 | 63,00 | 0,0 | 0,0 |
| WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/deficyt-) | # +1.201.122,68 | # -5 600 000,00 | # 1 578 410,74 | # x | x |
| Deficyt | x | -5 600 000,00 | x | x | x |
| Nadwyżka | +1.201.122,68 | 0,00 | 1 578 410,74 | x | x |
| Przychody ogółem, w tym: | # 3.430.044,29 | # 5 600 000,00 | # 4 004 902,84 | # 71,5 | 116,8 |
| Kredyty i pożyczki | # 0,00 | # 2 600 000,00 | # 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | # 3.430.044,29 | # 3 000 000,00 | # 4 004 902,84 | 133,5 | 116,8 |
| Rozchody ogółem, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0 |
| spłat kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0 |
| Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące | 1 219 019,60 | 50 559,44 | 1 709 811,58 | x | x |
| Wskaźnik % pokrycia wydatków bieżących = dochody bieżące/wydatki bieżące | 114,2 | 100,3 | 121,1 | x | x |
| Dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki (art. 242 ust. 2 uofp) | 4 649 063,89 | 3 050 559,44 | 5 714 714,42 | x | x |
| Łączna kwota długu na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| Relacja długu % do planowanych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| Relacja długu % do wykonanych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| Łączna kwota spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| Relacja długu % do planowanych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| Relacja długu % do wykonanych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |

Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości 19.424.106,00 zł, zostały wykonane w kwocie 9.820.963,99 zł, co stanowiło 50,6% planu. W okresie sprawozdawczym dochody ogółem spadły w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,5% czyli o 54.441,17 zł.  W ramach osiągniętych w I półroczu 2018 r. wpływów dochody bieżące zaplanowane w wysokości 17.498.245,00 zł, wpłynęły do budżetu gminy w wysokości 9.813.416,45 zł, tj. w 56,1%, a ich udział w dochodach ogółem wynosił 99,9%. Natomiast dochody majątkowe, które zaplanowano w kwocie 1.925.861,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.547,54 zł, tj. 0,4% planu                                   i stanowiły 0,1% dochodów ogółem.

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2018 rok w wysokości 25.024.106,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 8.242.553,25 zł, tj. 32,9% planu rocznego. W porównaniu                                           do analogicznego okresu roku poprzedniego spadły one o 431.729,23 zł, tj. o 5,0%.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 17.447.685,56 zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.103.604,87 zł, co stanowiło 46,4% planu i 98,3% wydatków ogółem. Natomiast plan wydatków majątkowych określony w wysokości 7.576.420,44 zł, został wykonany w 1,8%, co stanowiło kwotę 138.948,38 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowił znikomą wielkość wydatków  ogółem budżetu Gminy.

Wykonanie budżetu Gminy Bledzew za I kwartał 2018 r. zamknięto nadwyżką budżetową                             w wysokości 1.578.410,74 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5.600.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca br. osiągnięto dodatni wynik operacyjny brutto w wysokości 1.709 811,58 zł. Oznacza to, iż planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.  Zachowana więc została reguła wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Natomiast  wynik operacyjny brutto powiększony o nadwyżkę z lat ubiegłych (art. 242 ust. 2 uofp) wynosił 5.714.714,42 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 5.600.000,00 zł, wykonane zostały                                   w kwocie 4.004.902,84 zł, tj. 71,5% planu. Przychody w całości pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina Bledzew nie posiadała długu oraz nie wystąpiły  zobowiązania wymagalne.

W uchwale budżetowej wyodrębniono dochody i wydatki Gminy Bledzew w związku                              z realizacją zadań określonych w odrębnych przepisach.

Realizacja budżetu w tym zakresie na koniec I półrocza 2018 roku przedstawia się w sposób następujący:

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 5.989.472,45 zł, wykonane zostały w wysokości

3.056.622,45 zł, co stanowi 51,0% planu,

- wydatki zaplanowane w wysokości 5.989.472,45 zł, wykonane zostały w wysokości

3.008.126,63 zł, co stanowi 50,2% planu.

Wykonanie planu dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr  4 do niniejszej informacji.

2. W budżecie Gminy Bledzew na 2018 r. wpływy z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 48.250,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan

dochodów został zrealizowany w 72,2% tj. w wysokości 34.834,25 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie zostały zaplanowane na łączną kwotę 48.250,00 zł, z czego zrealizowano 25.329,64 zł, co stanowi 52,5% planu rocznego.

Wydatki te dotyczyły:

- zwalczania narkomanii (rozdział 85153) – 1.139,80 zł (plan 5.000,00 zł),

- przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) – 24.189,84 zł (plan 43.250,00 zł).

Wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

3. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu gminy i ujmowane są w dziale 900, rozdziale 90019. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki określone w art. 409 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.672 ze zmianami). W budżecie Gminy Bledzew na 2018 r. zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska                             w wysokości 6.500,00 zł. Osiągnięto wpływy w wysokości 5.378,28 zł. Wydatki w wysokości 4.339,06 zł  w całości przeznaczono na edukację ekologiczną.

4. Z budżetu Gminy Bledzew w I półroczu br. udzielono dotacji dla instytucji kultury, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 205.000,00 zł tj. 44,7% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na dotacje z budżetu gminy przedstawiono w załączniku nr  6 do niniejszej informacji.

5. Wydatki jednostek pomocniczych realizowane w ramach funduszu sołeckiego planowano                   w kwocie 255.453,45 zł , wykonano w wysokości 81.768,87 zł, tj. 32,0 % kwoty planowanej.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

6. Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Bledzewie na dzień 30 czerwca 2018 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 584.406,17 zł, na plan 1.435.700,13 zł, tj. 40,7 % planu,

- koszty  581.186,91 zł, na plan 1.427.643,00 zł, tj. 40,7% planu.

Szczegółową informację z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

7. Przychody i wydatki samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej

w Bledzewie na dzień 30 czerwca 2018 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 174.130,04 zł, na plan 349.112,59 zł, tj. 49,9% planu,

- koszty 164.368,65 zł, na plan 349.112,59 zł, tj. 47,1% planu.

Szczegółowa informacja z działalności instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej                              w Bledzewie przedstawia załącznik nr  10 do niniejszej informacji.

8. W budżecie gminy zostały wyodrębnione środki na zadania związane z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody zrealizowano w wysokości 237.417,85 zł, tj. 52,5% planu. Wydatki w wysokości 168.640,27 zł. Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, według art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obejmują:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- koszty obsługi administracyjnej systemu.

W roku  I półroczu  2018 r poniesiono wydatki na:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych  - 138.571,80 zł,

- koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 542,69 zł,

- koszty obsługi administracyjnej systemu – 29.525,78 zł. Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują wydatki bezpośrednio związane z wymiarem tj. przyjmowanie deklaracji, określanie zobowiązań, wydawanie decyzji, weryfikacja  kontrola), prowadzeniem egzekucji,  zarządzaniem umową z odbiorcą odpadów,  sprawozdawczością,  utrzymaniem baz danych i systemów informatycznych.

Dochody budżetu

Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy Bledzew według źródeł pochodzenia                                 w I półroczu 2018 roku na tle I półrocza 2017 roku

| ## Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2017r. | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2018r. | % wykona. | Udział % | Dynamika 2017/2018 (4:2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| #### DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | 9 875 405,16 | 19 424 106,00 | 9 820 963,99 | 50,6 | 100,0 | 99,5 |
| #### Dochody własne | 3 881 950,20 | 6 723 407,29 | 3 984 790,28 | 59,3 | 40,6 | 102,6 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 797 967,00 | 1 803 809,00 | 869 895,00 | 48,2 | 8,9 | 109,0 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 1 558,48 | 5 400,00 | 1 065,93 | 19,7 | 0,0 | 68,4 |
| - podatek od nieruchomości | 1 867 098,76 | 2 741 653,00 | 1 808 198,96 | 66,0 | 18,4 | 96,8 |
| - podatek rolny | 344 004,17 | 657 804,00 | 354 323,88 | 53,9 | 3,6 | 103,0 |
| - podatek leśny | 225 377,40 | 463 195,00 | 233 634,40 | 50,4 | 2,4 | 103,7 |
| - podatek od środków transportowych | 28 417,40 | 44 900,00 | 23 241,00 | 51,8 | 0,2 | 81,8 |
| - podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 16 324,06 | 9 600,00 | 2 911,12 | 30,3 | 0,0 | 17,8 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 7 392,00 | 13 300,00 | 7 296,00 | 54,9 | 0,1 | 98,7 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 37 828,00 | 60 000,00 | 68 426,97 | 114,0 | 0,7 | 180,9 |
| ###### Razem dochody podatkowe | 3 325 967,27 | 5 799 661,00 | 3 368 993,26 | 58,1 | 34,3 | 101,3 |
| - wpływy z opłaty targowej | 2 220,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,0 | 0,0 | 67,6 |
| - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 27 313,05 | 48 250,00 | 34 834,25 | 72,2 | 0,4 | 127,5 |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 232 616,85 | 451 922,00 | 237 417,85 | 52,5 | 2,4 | 102,1 |
| - dochody z mienia (§ 047,055, 075, 077) w tym: | 113 983,08 | 228 312,00 | 71 866,74 | 31,5 | 0,7 | 63,1 |
| ze sprzedaży majątku | 53 926,00 | 158 300,00 | 7 547,54 | 4,8 | 0,1 | 14,0 |
| - pozostałe dochody | 179 849,95 | 190 262,29 | 270 178,18 | 142,0 | 2,8 | 150,2 |
| Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł, w tym: | 3 677 416,96 | 8 504 500,71 | 3 421 847,71 | 40,2 | 34,8 | 93,1 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (par. 201, 206) | 3 300 228,96 | 5 989 472,45 | 3 056 622,45 | 51,0 | 31,1 | 92,6 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (par. 203) | 377 188,00 | 592 082,00 | 355 416,00 | 60,0 | 3,6 | 94,2 |
| - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (par. 244, 626) | 0,00 | 485 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (par. 270, 620) | 0,00 | 1 437 370,26 | 9 809,26 | 0,7 | 0,1 | 0,00 |
| Subwencja ogólna w tym: | 2 316 038,00 | 4 196 198,00 | 2 414 326,00 | 57,5 | 24,6 | 104,2 |
| - część oświatowa | 1 725 872,00 | 2 740 635,00 | 1 686 544,00 | 61,5 | 17,2 | 97,7 |
| - część wyrównawcza | 517 032,00 | 1 327 425,00 | 663 714,00 | 50,0 | 6,8 | 128,4 |
| - część równoważąca | 73 134,00 | 128 138,00 | 64 068,00 | 50,0 | 0,6 | 87,6 |

Roczny plan dochodów ogółem w kwocie 19.424.106,00 zł został wykonany w wysokości 9.820.963,99 zł, tj. w 50,6%. W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku dochody ogółem są niższe o 0,5%, tj. o 54.441,17 zł. Szczegółową realizację planu dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Struktura dochodów Gminy Bledzew według źródeł finansowania

w I półroczu 2018 roku

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 3.984.790,28 zł, co stanowi 59,3% planu rocznego, który wynosi 6.723.407,29 zł. Dochody własne są wyższe o 2,6% od dochodów osiągniętych w I półroczu ubiegłego roku. Ten wzrost wynika głównie z wyższych wpływów                         z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z podatków lokalnych. W strukturze dochodów budżetowych gminy, udział dochodów własnych za I półrocze br. wynosi 40,6%.  Wśród dochodów własnych dochody podatkowe stanowią 34,3% całości wykonanych                                       w I półroczu br. wpływów do budżetu Gminy, w tym w szczególności z podatku od nieruchomości (18,4 %) oraz z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT ), które                                 w strukturze uzyskanych za I półrocze br. dochodów ogółem stanowią 8,9%.

Wpływy z podatku od nieruchomości wynosiły 1.808.198,96 zł, tj. 66,0% planu. Wysoki wskaźnik wykonania nastąpił w związku tym, iż na etapie planowania budżetu grunty na których zostały ustanowione służebności przesyłu (grunty pod liniami elektroenergetyczne ) liczone były według stawki jak dla gruntów pozostałych, natomiast podmioty złożyły deklaracje według stawek najwyższych tj. od działalności gospodarczej.

Wskaźnik wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (48,2%) nie wzbudza obaw o niezrealizowanie założonego planu ustalonego przez Ministra Finansów – w drugim półroczu wpływy są z reguły wyższe. W porównaniu do roku ubiegłego wpływy z udziałów są wyższe o 71.928,00 zł, tj. o 9%. Słabo realizowane są natomiast dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) –  na poziomie 19,7% planu. Dochody te są trudne do szacowania z racji bardzo wysokiego ich uzależnienia od koniunktury gospodarczej oraz liczebności i wielkości firm zlokalizowanych na terenie gminy. Środki z CIT mają nieporównywalnie mniejsze znaczenie w budżecie gminy niż wpływy z PIT. Stanowią one znikomą wielkość dochodów ogółem budżetu Gminy ( 1.065,93 zł ).

Pozostałe podatki i opłaty lokalne – podatek rolny, leśny i od środków transportowych  oraz opłata skarbowa stanowiły 6,3 % dochodów ogółem. Realizacja przebiega prawidłowo.

Dochody z karty podatkowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Gminy. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania. Uzyskane w I półroczu 2018 roku z tego źródła dochody (2.911,12 zł ) spadły w porównaniu                          do I półrocza 2017 roku o 13.412,94 zł, tj. o 82,2%. Karta podatkowa jest coraz mniej atrakcyjną formą opodatkowania dla małych przedsiębiorców (np. na skutek rosnących z roku na rok stawek podatku).

Wysoki wskaźnik  realizacji (114,0% ) wystąpił w dochodach pobieranych przez urząd skarbowy tj. z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te są trudne do przewidzenia i ujęcia w planie. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy podatek ten wpływa najpierw do urzędu skarbowego, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości                           i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosną ceny, jak również ilość transakcji           to w rezultacie rosną i dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Aktualnie ilość transakcji na rynku wzrasta, stąd też wykonanie planu jest duże.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wpływy z dochodów podatkowych są                          o 1,3 % wyższe (głównie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych ).

Wykonanie dochodów z opłaty targowej jest niskie (30%), ale większa część tych środków wpływa w drugim półroczu. Opłata targowa jest nieprzypisaną należnością, której wysokość corocznie określa się na podstawie wykonanych dochodów, które wynikają z pobieranych przez inkasentów opłat od osób prowadzących sprzedaż na targowiskach. Ponieważ coraz mniej jest osób sprzedających na targowiskach dochody corocznie maleją. Dochody z tego tytułu mogą zostać nie w pełni wykonane.

Dochody z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (0,4% dochodów ogółem) zrealizowano w wysokim stopniu (72,2%).  Z sytuacją taką mamy do czynienia corocznie, gdyż otrzymywane w I półroczu kwoty są zawsze znacząco wyższe ze względu na terminy płatności. Suma wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto: placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Zrealizowane z tego źródła wpływy są w całości kierowane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki                                  i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W I półroczu br. dochody wykonano w kwocie 237.417,85 zł, co stanowi 52,5% planu. Wpływy osiągnięte z tytułu opłat są w całości przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami.

Dochody z mienia gminy w okresie sprawozdawczym zaplanowano w wysokości 228.312,00 zł., natomiast zrealizowano w kwocie 71.866,74 zł, co stanowiło 31,5% planu. W strukturze dochodów ogółem dochody z mienia stanowią zaledwie 0,7%. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.797,06 zł, w tym:

-  opłata za trwały zarząd - 205,73 zł,

-  opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.591,33 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 62.522,14 zł, w tym:

-  z dzierżawy - 14.066,22 zł (obwody łowieckie, działki rolne),

-  z najmu – 48.455,92 zł - najem nieruchomości gminnych (lokale użytkowe, sale

wiejskie, hala sportowa, autobusy szkolne),

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 7.547,54 zł, w tym: 
  -  dochody z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości - 3.889,00 zł,

-  dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości (sprzedaż działki nr 597/3 w Bledzewie

dla ENEA - 3.658,54 zł).

W I półroczu br. ogłoszono przetargi nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży tj. działka nr 202/5 położonej w obrębie Bledzew i działka nr 435 położona w obrębie Templewo, jednakże gmina nie znalazła chętnych do zakupu.

Na przełomie miesięcy wrzesień - październik br. planuje się sprzedaż:

- działka nr 202/5 obręb Bledzew kwota 26.290,02 zł brutto,

- działka nr 435 obręb Templewo kwota 106.712,34 zł brutto,

- nieruchomość zabudowana 281/1 obręb Goruńsko kwota 393.850,00 zł,

- działka nr 269/5 obręb Goruńsko ok. 11.000,00 zł,

- działka nr 927/4 obręb Bledzew kwota ok. 17.000,00 zł.

Wykonanie planu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 4,8 % planu rocznego,  jego wykonanie roczne jest zagrożone.

W grupie pozostałych dochodów wpływy wynosiły 270.178,18 zł, wykonano 142,0 % planu rocznego. W skład tych dochodów weszły:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z różnych dochodów – 63.078,96 zł, w tym m.in. wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT naliczonego z tytułu poniesionych przez Gminę wydatków ogólnych, zwrot podatku VAT naliczonego za nabycie środków trwałych zakupionych w 2017 r.),

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 4.579,29 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat i lokat od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych – 43.121,25 zł,

- wpływy z usług - 104.463,77 zł (opłaty za media, za usługi związane z odprowadzaniem                               i oczyszczaniem ścieków na podstawie zawartych umów),

- wpływy z tytułu kary pieniężnej od osób prawnych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. „Rozbudowa, przebudowa remizy strażackiej OSP Popowo wraz         z uzbrojeniem – 3.652,61 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwrot kosztów upomnień oraz wpływy z różnych opłat i z różnych dochodów – 11.467,50 zł,

- wpływy z tytułu kary pieniężnej od osób fizycznych za nieterminowe złożenie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2017r. - 1.600,00 zł,

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 3.160,00 zł,

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26.123,56 zł,

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w obrębie dróg gminnych – 735,50 zł.

- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2017 r. przez instytucję kultury – 8.195,74 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie 3.412.038,45 zł, tj. wykonanie planu wynosiło 51,8%. Kwota otrzymanych dotacji jest niższa o 7,2% od otrzymanych                                      w I półroczu ubiegłego roku. W strukturze dochodów ogółem dotacje stanowią 34,7%. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez dysponentów środków                      (w zdecydowanej większości są to zadania z zakresu  administracji rządowej).

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich stanowiące 0,1% dochodów ogółem zostały osiągnięte w wysokości 9.809,26 zł, tj. 0,7% planu. Niski poziom wykonania planu dochodów wynika z harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Wnioski                                 o płatność zostaną złożone w II półroczu br. po realizacji projektów.

Obniżony poziom wykonania planu dochodów z funduszy pomocowych wymagać będzie korekty poprzez przesunięcie terminu ich realizacji na lata następne adekwatnie do aktualnie przewidywanych terminów refundacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych z tych źródeł

Subwencje ogólne wpłynęły w kwocie 2.414.326,00 zł, na plan w wysokości 4.196.198,00 zł, wykonanie planu stanowiło 57,5%. Wpływy z subwencji w porównaniu do I półrocza poprzedniego roku są wyższe o 4,2%.  W strukturze dochodów ogółem subwencje ogólne stanowią 24,6%. Stopień wykonania subwencji wynika z harmonogramu przekazywania środków przez Ministerstwo Finansów.

Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłata lokalnych

za I półrocze 2018 roku

|  |  | Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy |  | Decyzje wydane przez Wójta Gminy |  | Razem skutki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj podatków i opłat | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) | Umorzenia zaległości podatkowe | Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 30.06.2018 r. |  |
|  | Razem skutki | 64.003,30 | 87.121,92 | 1.456,80 | 1.627,00 | 154.209,02 |
| 1. | Podatek od nieruchomości, w tym: | 50.471,03 | 87.121,92 | 1.453,80 | 29,00 | 139.075,75 |
|  | - osoby prawne | 24.735,54 | 87.121,92 | 0,00 | 0,00 | 111.857,46 |
|  | - osoby fizyczne | 25.735,49 | 0,00 | 1 453,80 | 29,00 | 27.218,29 |
| 2. | Podatek rolny, w tym: | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1 598,00 | 1.601,00 |
|  | - osoby fizyczne | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1 598,00 | 1.601,00 |
| 3. | Podatek od środków transportowych, w tym: | 13.532,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.532,27 |
|  | - osoby prawne | 224,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,05 |
|  | - osoby fizyczne | 13 308,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 308,22 |
| 4. | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Udział %: | 41,5 | 56,5 | 0,9 | 1,1 | 100,0 |
|  | Udział %: | 98,0 |  | 2,0 |  | 100,0 |

W I półroczu 2018 roku łączna kwota udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych wynosiła 154.209,02 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zmalała o 14.743,11 zł. W okresie sprawozdawczym na wniosek podatników i w uzasadnionych przypadkach dokonywano odroczenia, umorzenia i zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy Bledzew oraz przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, rozłożeń na raty oraz obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 1,6% całości zrealizowanych w I półroczu 2018 r. dochodów. Największa utrata dochodów Gminy nastąpiła z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości – łącznie o 50.471,03 zł. Obniżenie górnych stawek podatku od środków transportowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu o 13.532,27 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień uszczupliły dochody Gminy w okresie sprawozdawczym łącznie o 87.121,92 zł, a umorzenia zaległości podatkowych łącznie z odsetkami – o 1.456,80 zł. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wraz z odsetkami spowodowało zmniejszenie potencjalnych dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 29,00 zł, a podatku rolnego o 1.598,00 zł.

STAN NALEŻNOŚCI  ( ZALEGŁOŚCI ) BUDŻETOWYCH

Poniższa tabela prezentuje stan należności (zaległości) pozostałych do zapłaty według tytułów ich powstania na dzień 30 czerwca 2018 roku:

| Wyszczególnienie | Stan na 30.VI.2017 r. | Stan na 30.VI.2018 r. | Wzrost (+) Spadek (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Podatkowe w tym: | 1.375.603,35 | 174.266,43 | -1.201.336,92 |
| a) osoby prawne | 1.231.711,36 | 7.582,00 | -1.224.129,36 |
| - podatek od nieruchomości | 1.230.346,00 | 7.048,00 | -1.223.298,00 |
| - podatek rolny | 1.363,36 | 534,00 | -829,36 |
| - podatek leśny | 2,00 | 0,00 | -2,00 |
| b) osoby fizyczne | 143.891,99 | 166.684,43 | +22.792,44 |
| - podatek od nieruchomości | 97.382,66 | 101.539,00 | +4.156,34 |
| - podatek rolny | 43.409,73 | 60.958,63 | +17.548,9 |
| - podatek leśny | 333,00 | 385,20 | +52,20 |
| - podatek od środków transportowych | 2.766,60 | 3.801,60 | +1.035,00 |
| 2. Opłata za gospodarowanie odpadami Komunalnymi wraz z odsetkami | 61.624,78 | 74.905,45 | +13.280,67 |
| 3. Pozostałe dochody (z najmu i dzierżaw, usług, pozostałe odsetki ) | 6.257,80 | 5.125,38 | -1.132,42 |
| 4. Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny | 1.138.224,23 | 1.250.740,91 | +112.516,68 |
| Razem: | 2.581.710,16 | 1.505.038,17 | -1.076.671,99 |
| 5. Na podstawie informacji MF | 6.332,23 | 6.540,53 | +208,30 |
| Ogółem: | 2.588.042,39 | 1.511.578,70 | -1.076.463,69 |

Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosiły łącznie 1.511.578,70 zł i zmniejszyły się o ok. 41,6%, tj. o kwotę 1.076.463,69 zł. Znaczny spadek zaległości podatkowych (1.201.336,92 zł) nastąpił w podatku nieruchomości od osób prawnych, z uwagi na uznanie przez NSA skargi kasacyjnej nadleśnictwa na decyzje I i II instancji WSA w Gorzowie Wlkp.  Sąd uchylił powyższe decyzje i umorzył postępowanie. Na tej podstawie decyzje określające przypis podatku zostały wycofane z obrotu prawnego i tym samym zmniejszyły się zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Ponad 82,7% wszystkich zaległości stanowi zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny, zaległości podatkowe stanowią ok. 11,5% wszystkich zaległości, w tym: osoby fizyczne ok. 11%, a osoby prawne ok. 0,5%, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami stanowi niecałe 5% wszystkich zaległości, pozostałe dochody stanowią ok. 0,8%.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły 174.266,43 zł. W okresie sprawozdawczym prowadzone były działania windykacyjne należności podatkowych.  Działania te były podejmowane systematycznie i bez zbędnej zwłoki. Podatnikom posiadającym zadłużenie przypominano o posiadanych zaległościach w postaci sms, telefonicznie, poprzez pisemne informacje. W stosunku do podatników, którzy nie reagowali na informacje wystawiano upomnienia, a do najbardziej „opornych” dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne w celu egzekwowania niezapłaconych podatków.

W  okresie od 01 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018r. wystawiono:

| Wyszczególnienie | Ilość | Kwota w zł |
| --- | --- | --- |
| Powiadomienia o zaległościach | 103 | 10.881,40 |
| Upomnienia | 93 | 69.365,86 |
| Tytuły wykonawcze | 59 | 17.824,10 |

Analiza danych dotyczących zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych wskazuje, że zaległości (głównie z podatku rolnego ) pomimo działań egzekucyjnych wzrosły rdr o 1,5 %,                    co ma wpływ na generowanie zaległości podatkowych na koniec danego roku.

Zadłużenie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiło 74.905,45 zł, w tym zaległości osób fizycznych wynosiło 69.169,45 zł, a osób prawnych 5.736,00 zł.  Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 21,6% tj. o kwotę 13.280,67 zł.  W okresie sprawozdawczym w stosunku do dłużników prowadzone były działania windykacyjne w celu dochodzenia należności budżetowych tj. dłużnikom wysyłano SMS-y przypominające o terminach płatności, pisemne powiadomienia                      o stanie zaległości, stale prowadzone były indywidualne rozmowy z dłużnikami, ponadto do najbardziej „opornych” dłużników wysyłano upomnienia na bieżąco. Po upływie terminu zapłaty wyznaczonego w upomnieniach, wystawiane były tytuły wykonawcze, które przekazywane były do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu egzekwowania niezapłaconych należności. Część nakazów komornik zwrócił z powodu bezskutecznej egzekucji. Pozostałe nakazy, realizowane są przez komornika w formie miesięcznych wpłat, jednak przekazywane kwoty                       w wielu przypadkach są bardzo niskie.

W  okresie od 01 stycznia 2018 r.  do 30 czerwca 2018 r. wystawiono:

| Wyszczególnienie | Ilość | Kwota |
| --- | --- | --- |
| Powiadomienia o zaległościach | 123 | 14.989,78 zł |
| Upomnienia | 105 | 24.257,68 zł |
| Tytuły wykonawcze | 52 | 13.861,80 zł |

Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 112.516,68 zł, tj.                           o 9,9%.

W I półroczu 2018 r. przeprowadzono następujące działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości alimentacyjnych:

- wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu – 8,

- przeprowadzone wywiady – 10,

- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy oraz do Komornika o ustalenie sytuacji – 24,

- wszczęte postępowania o uznanie dłużników za uchylających się od zobowiązań  alimentacyjnych – 9,

- decyzje uznające dłużników za uchylających się – 6,

- wnioski do Prokuratury – 12,

- wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców – 5,

- wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy – 2,

- zatrzymane prawa jazdy przez Starostwo – 2,

- zgłoszenie dłużników do biur informacji gospodarczych.

W I półroczu br. wydano 2 decyzje dotyczące funduszu alimentacyjnego. Decyzje te zostały wysłane do Komorników oraz tyle samo wysłano wniosków o przyłączenie do egzekucji.

Duże zaległości  wynikają ze specyficznego środowiska, do jakiego należą dłużnicy alimentacyjni. W większości są to osoby długotrwale bezrobotne. Dłużnicy alimentacyjni nie stawiają się na wezwanie, w wielu przypadkach nie odbierają korespondencji. Komornicy,                            do których należy ściąganie należności, nie mają możliwości ich odzyskania gdyż dłużnicy nie podejmują zatrudnienia. Z odpowiedzi PUP w Międzyrzeczu wynika, że niektórzy                                             z zarejestrowanych dłużników należą do grupy osób, które nie kwalifikują się do aktywizacji zawodowej. Wobec pozostałych  dłużników trwają procedury aktywizacyjne.

Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetowych  Gminy Bledzew na dzień 30 czerwca 2018 r. po zmianach wyniósł 25.024.106,00 zł, wykonano w wysokości 8.242.553,25 zł, czyli zrealizowano w 32,9 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.447.685,56 zł, wykonano w wysokości 8.103.604,87zł, tj. 46,4 % planu i stanowią 98,3 % wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaplanowano po zmianach w kwocie 7.576.420,44 zł, wykonano na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie 138.948,38 zł, tj. 1,8% planu i stanowią 1,7% wykonanych wydatków ogółem.

Zadania własne gminy stanowiły 63,5% wykonanych wydatków natomiast zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie stanowiły 36,5% wykonanych wydatków ogółem.

Podstawowym źródłem finansowania zadań w I półroczu 2018 roku były środki własne, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz subwencja ogólna.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia załącznik nr 2, wydatków majątkowych załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 roku  w podziale na rodzaje wydatków na tle I półrocza 2017 roku przedstawia poniższa zestawienie:

| Wyszczególnienie | Wykonanie I półrocze 2017 r. | Plan na 2018 r. po zmianach | Wykonanie I półrocze 2018 r. | Wskaźnik realizacji planu w % | Dynamika 2018/2017 (4:2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wydatki ogółem, w tym: | 8 674 282,48 | 25.024.106,00 | 8.242.553,25 | 32,9 | 95,0 |
| - Wydatki bieżące, w tym: | 8 566 409,56 | 17 447 685,56 | 8 103 604,87 | 46,4 | 94,6 |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 5 177 150,66 | 10 913 317,84 | 4 988 206,23 | 45,7 | 96,4 |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 2 804 032,64 | 6 067 171,27 | 2 734 606,19 | 45,1 | 97,5 |
| finansowanie programów i projektów ze środków unijnych | 0,00 | 5 159,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych | 0,00 | 910,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych | 2 373 118,02 | 4 852 216,79 | 2 253 600,04 | 46,4 | 95,0 |
| - dotacje na zadania bieżące | 192 000,00 | 381 000,00 | 202 000,00 | 53,0 | 105,2 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 197 258,90 | 6 131 015,40 | 2 912 978,64 | 47,5 | 91,1 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 0,00 | 19 465,32 | 420,00 | 2,2 | 0,00 |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki na obsługę długu gminy | 0,00 | 2 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Wydatki majątkowe, w tym: | 107 872,92 | 7 576 420,44 | 138 948,38 | 1,8 | 128,8 |
| - wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne | 85 474,42 | 7 498 420,44 | 135 948,38 | 1,8 | 159,1 |
| - dotacje na zadania inwestycyjne | 22 398,50 | 78 000,00 | 3 000,00 | 3,8 | 13,4 |
| Wydatki na programy z udziałem środków unijnych i zagranicznych łącznie, w tym: | 0,00 | 2 516 350,32 | 420,00 | 0,0 | 0,0 |
| - finansowanie programów i projektów ze środków unijnych | 0,00 | 1 436 825,52 | 357,00 | 0,0 | 0,0 |
| - współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych | 0,00 | 1 079 524,80 | 63,00 | 0,0 | 0,0 |

Największą pozycję wśród wydatków ogółem stanowiły wydatki bieżące związane                                            z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, które realizują zadania publiczne - 60,5% wydatków

ogółem. Na ten cel zostały przeznaczone środki w wysokości 4.988.206,23 zł, tj. 45,7% planu. Wydatki jednostek budżetowych w porównaniu do I półrocza poprzedniego roku zmniejszyły się  o 3,6%. Wśród tych wydatków wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowiły kwotę 2 734 606,19 zł, a wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wynosiły 2.253.600,04 zł. Wydatki te w porównaniu do analogicznego roku poprzedniego zmniejszyły się odpowiednio                      o 2,5% i 5,0%. Kolejną pozycję zajmowały wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.912.978,64 zł, a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 35,3% wydatków ogółem. Dotacje przekazane z budżetu gminy na dofinansowanie zadań publicznych w wysokości 202.000,00 zł, tj. 53,0% planu, stanowiły 2,5% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe obejmujące wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 138 948,38 zł, tj. 1,8% planu, co stanowiło 1,7% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Ponadto w I półroczu 2018 roku zrealizowano postanowienia wynikające z Uchwały Nr XLII/262/17   Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 z ostatecznym terminem wykonania wydatków do 30 czerwca 2018 roku na kwotę 140.578,19 zł, wykonano w kwocie  135.998,90 zł. Różnicę w wysokości 4.579,29 zł zwrócono w terminie do budżetu gminy.

W budżecie na 2018 rok utworzono rezerwy:

      - ogólną w wysokości 24.000,00zł na nieprzewidziane wydatki,

      - celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 53.900,00zł.

W okresie sprawozdawczym rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 15.216,10 zł                                 z przeznaczeniem na:

- czyszczenie rowów melioracyjnych w Osiecku i Starym Dworku - wody gruntowe podniosły się, groziło podtopieniem, zdarzenia nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu na 2018 rok – 5.518,00 zł,

- wypłatę świadczenia pieniężnego dla żołnierza rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe –  9.698,10 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na dzień 30 czerwca 2018 r. nie została uruchomiona.

Załącznik nr 1

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Bledzew

za I półrocze 2018 r.

|  | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 1 585 022,99 | 472.310,32 | 29,79 |
|  |  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 192 583,29 | 80.300,33 | 6,73 |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 75.690,62 | 0,00 |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 30,42 | 0,00 |
|  |  |  | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 4 579,29 | 4.579,29 | 100,00 |
|  |  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 188 004,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 392 439,70 | 392.009,99 | 99,89 |
|  |  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 500,00 | 14.066,22 | 97,00 |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4,07 | 0,00 |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 377 939,70 | 377.939,70 | 100,00 |
|  | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 231 248,00 | 46.861,68 | 20,26 |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 231 248,00 | 46.861,68 | 20,26 |
|  |  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 205,00 | 205,73 | 100,35 |
|  |  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 707,00 | 1.591,33 | 93,22 |
|  |  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 48 600,00 | 20.963,88 | 43,13 |
|  |  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 158 300,00 | 7.547,54 | 4,76 |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 19 000,00 | 13.137,19 | 69,14 |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 179,68 | 89,84 |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 236,00 | 3.236,33 | 100,01 |
|  | 750 |  |  | Administracja publiczna | 46 737,00 | 44.226,03 | 94,62 |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 33 955,00 | 33.952,00 | 99,99 |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 952,00 | 33.952,00 | 100,00 |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 782,00 | 10.274,03 | 80,37 |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 9.707,94 | 80,89 |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 432,00 | 457,09 | 105,80 |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 109,00 | 31,14 |
|  | 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 905,00 | 455,00 | 50,27 |
|  |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 905,00 | 455,00 | 50,27 |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 905,00 | 455,00 | 50,27 |
|  | 752 |  |  | Obrona narodowa | 1 200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
|  |  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
|  | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 809,26 | 13.461,87 | 137,23 |
|  |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 9 809,26 | 13.461,87 | 137,23 |
|  |  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 3.652,61 | 0,00 |
|  |  |  | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 809,26 | 9.809,26 | 100,00 |
|  | 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 862 760,00 | 3.411.929,52 | 58,19 |
|  |  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 600,00 | 2.911,12 | 30,32 |
|  |  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 9 600,00 | 2.911,12 | 30,32 |
|  |  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 658 914,00 | 1.725.339,63 | 64,88 |
|  |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 177 098,00 | 1.482.865,00 | 68,11 |
|  |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 16 763,00 | 8.889,03 | 53,02 |
|  |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 457 335,00 | 229.993,00 | 50,28 |
|  |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 6 900,00 | 3.450,00 | 50,00 |
|  |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
|  |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 131,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 818,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 323 074,00 | 769.852,09 | 58,18 |
|  |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 564 555,00 | 325.333,96 | 57,62 |
|  |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 641 041,00 | 345.434,85 | 53,88 |
|  |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 860,00 | 3.641,40 | 62,13 |
|  |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 38 000,00 | 19.791,00 | 52,08 |
|  |  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 1.500,00 | 30,00 |
|  |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 | 68.426,97 | 114,04 |
|  |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 516,00 | 665,60 | 128,99 |
|  |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 102,00 | 5.058,31 | 123,31 |
|  |  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 61 963,00 | 42.865,75 | 69,17 |
|  |  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 300,00 | 7.296,00 | 54,85 |
|  |  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 48 250,00 | 34.834,25 | 72,19 |
|  |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 413,00 | 735,50 | 178,08 |
|  |  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 809 209,00 | 870.960,93 | 48,14 |
|  |  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 803 809,00 | 869.895,00 | 48,22 |
|  |  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 400,00 | 1.065,93 | 19,73 |
|  | 758 |  |  | Różne rozliczenia | 4 290 142,00 | 2.506.287,92 | 58,41 |
|  |  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 740 635,00 | 1.686.544,00 | 61,53 |
|  |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 740 635,00 | 1.686.544,00 | 61,53 |
|  |  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 327 425,00 | 663.714,00 | 50,00 |
|  |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 327 425,00 | 663.714,00 | 50,00 |
|  |  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 93 944,00 | 91.961,92 | 97,89 |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 38 975,00 | 36.992,14 | 94,91 |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 54 969,00 | 54.969,78 | 100,00 |
|  |  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 128 138,00 | 64.068,00 | 49,99 |
|  |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 128 138,00 | 64.068,00 | 49,99 |
|  | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 153 088,09 | 123.927,72 | 80,95 |
|  |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 760,00 | 5.565,36 | 316,21 |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 2.050,97 | 0,00 |
|  |  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 760,00 | 1.760,00 | 100,00 |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1.719,39 | 0,00 |
|  |  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 26 030,00 | 13.010,00 | 49,98 |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 030,00 | 13.010,00 | 49,98 |
|  |  | 80104 |  | Przedszkola | 89 050,00 | 47.725,00 | 53,59 |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1.982,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 196,77 | 0,00 |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1.022,23 | 0,00 |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 050,00 | 44.524,00 | 0,00 |
|  |  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 21.379,27 | 0,00 |
|  |  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 21.379,27 | 0,00 |
|  |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 36 248,09 | 36.248,09 | 100,00 |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 248,09 | 36.248,09 | 100,00 |
|  | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 461 371,66 | 259.453,76 | 56,23 |
|  |  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 60 300,00 | 29.480,00 | 48,88 |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 000,00 | 21.600,00 | 48,00 |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 300,00 | 7.880,00 | 51,50 |
|  |  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 104 000,00 | 53.620,00 | 51,55 |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 000,00 | 53.620,00 | 51,55 |
|  |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 171,66 | 171,66 | 100,00 |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 171,66 | 171,66 | 100,00 |
|  |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 132 000,00 | 97.400,00 | 73,78 |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 132 000,00 | 97.400,00 | 73,78 |
|  |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 59 900,00 | 32.714,00 | 54,61 |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 59 900,00 | 32.680,00 | 54,55 |
|  |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 568,10 | 0,00 |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 568,10 | 0,00 |
|  |  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 105 000,00 | 45.500,00 | 43,33 |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 000,00 | 45.500,00 | 43,33 |
|  | 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 60 802,00 | 60.802,00 | 100,00 |
|  |  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 60 802,00 | 60.802,00 | 100,00 |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 802,00 | 60.802,00 | 100,00 |
|  | 855 |  |  | Rodzina | 5 510 056,00 | 2.612.514,87 | 47,41 |
|  |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 2 759 100,00 | 1.332.000,00 | 48,27 |
|  |  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 759 100,00 | 1.332.000,00 | 48,27 |
|  |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 537 000,00 | 1.279.458,41 | 50,43 |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1.335,31 | 0,00 |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 521 000,00 | 1.252.000,00 | 49,66 |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 16 000,00 | 26.123,10 | 163,26 |
|  |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 56,00 | 56,46 | 100,82 |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56,00 | 56,00 | 100,00 |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
|  |  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 213 900,00 | 1.000,00 | 0,46 |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 213 900,00 | 1.000,00 | 0,46 |
|  | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 853 132,00 | 249.807,76 | 29,28 |
|  |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 605 198,00 | 242.551,88 | 40,07 |
|  |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 451 922,00 | 237.417,85 | 52,53 |
|  |  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 510,40 | 51,04 |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 6 500,00 | 2.298,00 | 35,35 |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 725,63 | 362,81 |
|  |  |  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 145 576,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 500,00 | 5.378,28 | 82,74 |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 500,00 | 5.378,28 | 82,74 |
|  |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 241 434,00 | 1.877,60 | 0,77 |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 877,00 | 1.877,60 | 100,03 |
|  |  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 239 557,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 132,00 | 16.325,54 | 101,19 |
|  |  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 937,00 | 8.129,80 | 102,42 |
|  |  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 4.061,80 | 81,23 |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 3.630,02 | 145,20 |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 437,00 | 437,98 | 100,22 |
|  |  | 92116 |  | Biblioteki | 8 195,00 | 8.195,74 | 100,00 |
|  |  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 195,00 | 8.195,74 | 100,00 |
|  | 926 |  |  | Kultura fizyczna | 341 700,00 | 1.400,00 | 0,40 |
|  |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 700,00 | 1.400,00 | 82,35 |
|  |  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 700,00 | 1.400,00 | 82,35 |
|  | Razem: |  |  |  | 19 424 106,00 | 9.820.963,99 | 50,56 |

Załącznik nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Bledzew

za I półrocze 2018 r.

|  | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 4 501 636,99 | 490.430,99 | 10,89 |
|  |  | 01008 |  | Melioracje wodne | 5 518,00 | 5.516,35 | 99,97 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 518,00 | 5.516,35 | 99,97 |
|  |  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 104 979,29 | 100.993,89 | 2,46 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 979,29 | 6.777,85 | 97,11 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 977 600,00 | 94.216,04 | 4,76 |
|  |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 180 723,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 939 677,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  | 01030 |  | Izby rolnicze | 13 200,00 | 5.981,05 | 45,31 |
|  |  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 200,00 | 5.981,05 | 45,31 |
|  |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 377 939,70 | 377.939,70 | 100,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 970,00 | 2.970,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 507,87 | 507,87 | 100,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53,18 | 53,18 | 100,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 060,53 | 3.060,53 | 100,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 819,00 | 819,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 370 529,12 | 370.529,12 | 100,00 |
|  | 020 |  |  | Leśnictwo | 3 536,00 | 37,00 | 1,04 |
|  |  | 02095 |  | Pozostała działalność | 3 536,00 | 37,00 | 1,04 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 499,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 37,00 | 37,00 | 100,00 |
|  | 600 |  |  | Transport i łączność | 2 284 437,44 | 113.313,17 | 4,96 |
|  |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 76 300,00 | 1.194,04 | 1,56 |
|  |  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | 1.194,04 | 91,84 |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 208 137,44 | 112.119,13 | 5,07 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 1.628,00 | 95,76 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14.465,41 | 96,43 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 100,00 | 56.643,38 | 56,58 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 091 337,44 | 39.382,34 | 1,88 |
|  | 630 |  |  | Turystyka | 22 500,00 | 7.066,28 | 31,40 |
|  |  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 9 000,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  | 63095 |  | Pozostała działalność | 13 500,00 | 7.066,28 | 52,34 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4.305,47 | 71,75 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900,00 | 2.760,81 | 40,01 |
|  |  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | 0,00 | 00,0 |
|  | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 103 550,00 | 49.142,17 | 47,45 |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 950,00 | 48.241,21 | 47,78 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 205,20 | 51,30 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 29,40 | 58,80 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1.200,00 | 40,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 18.344,43 | 65,51 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 200,00 | 1.949,25 | 27,07 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 14.443,46 | 40,12 |
|  |  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 1.880,00 | 31,33 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 9.847,67 | 82,06 |
|  |  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 341,80 | 34,18 |
|  |  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 300,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  | 70095 |  | Pozostała działalność | 2 600,00 | 900,96 | 34,65 |
|  |  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 600,00 | 900,96 | 34,65 |
|  | 710 |  |  | Działalność usługowa | 88 725,00 | 1.413,00 | 1,59 |
|  |  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 88 725,00 | 1.413,00 | 1,59 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 725,00 | 1.413,00 | 1,59 |
|  | 750 |  |  | Administracja publiczna | 1 784 629,55 | 856.450,01 | 47,99 |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 86 845,00 | 33.182,84 | 38,20 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 761,00 | 24.580,10 | 37,37 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 522,00 | 2.522,00 | 55,77 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 020,00 | 4.150,24 | 34,52 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 963,00 | 594,50 | 30,28 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 1.336,00 | 75,09 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 116 700,00 | 56.984,88 | 48,83 |
|  |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 000,00 | 49.902,53 | 47,52 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5.473,50 | 68,41 |
|  |  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 | 166,69 | 23,81 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1.442,16 | 48,07 |
|  |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 470 742,55 | 725.230,38 | 49,31 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 750,00 | 1.605,24 | 42,80 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 865 436,00 | 398.795,31 | 46,08 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 000,00 | 59.723,11 | 94,79 |
|  |  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 14.340,00 | 40,97 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 000,00 | 70.300,26 | 46,55 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 | 6.045,99 | 40,30 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 600,00 | 7,50 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 007,55 | 14.036,76 | 40,09 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 49 500,00 | 29.187,30 | 58,96 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 190,00 | 168,00 | 14,11 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 359,00 | 80.739,60 | 52,99 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 000,00 | 12.291,33 | 42,38 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 229,00 | 10.662,57 | 55,45 |
|  |  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 571,00 | 570,27 | 99,87 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 1.432,96 | 40,94 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 200,00 | 15.150,00 | 75,00 |
|  |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 435,79 | 8,71 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 9.145,89 | 65,32 |
|  |  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 36 750,00 | 3.541,42 | 9,63 |
|  |  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 250,37 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 397,12 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 384,82 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67,91 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 55,13 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 9,73 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 469,37 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 435,77 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 384,68 | 385,00 | 27,80 |
|  |  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 602,67 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 459,30 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 900,00 | 2.336,42 | 16,80 |
|  |  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 169,12 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 441,61 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 1 500,00 | 400,00 | 26,66 |
|  |  |  | 4387 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 614,04 | 357,00 | 58,13 |
|  |  |  | 4389 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 108,36 | 63,00 | 58,13 |
|  |  | 75095 |  | Pozostała działalność | 73 592,00 | 37.510,49 | 50,97 |
|  |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 000,00 | 14.994,00 | 48,36 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1.359,94 | 75,55 |
|  |  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 | 520,39 | 74,34 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 492,00 | 19,56 | 0,13 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 600,00 | 20.616,60 | 80,53 |
|  | 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 905,00 | 390,53 | 43,15 |
|  |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 905,00 | 390,53 | 43,15 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122,00 | 30,78 | 25,22 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 4,41 | 24,50 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 715,00 | 305,34 | 42,70 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
|  | 752 |  |  | Obrona narodowa | 1 200,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 00,0 |
|  | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 185 673,96 | 95.002,17 | 51,16 |
|  |  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 1 500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
|  |  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
|  |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 184 173,96 | 93.502,17 | 50,76 |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 973,00 | 6.641,62 | 31,66 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 336,00 | 2.961,61 | 46,74 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 540,00 | 514,08 | 95,20 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 1.445,66 | 32,12 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 151,99 | 30,39 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 6.763,17 | 29,40 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 507,96 | 41.194,66 | 79,97 |
|  |  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 652,61 | 54,38 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 28 600,00 | 15.801,89 | 55,25 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 1.540,00 | 22,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 13.506,84 | 54,02 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 401,71 | 50,21 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 920,00 | 1.703,33 | 13,18 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 297,00 | 223,00 | 75,08 |
|  | 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 2 887,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 887,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 887,00 | 0,00 | 00,0 |
|  | 758 |  |  | Różne rozliczenia | 82 415,00 | 4.906,50 | 5,95 |
|  |  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 19 731,10 | 4.906,50 | 24,86 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 811,10 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 920,00 | 4.906,50 | 37,97 |
|  |  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 62 683,90 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4810 | Rezerwy | 62 683,90 | 0,00 | 00,0 |
|  | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 5 309 704,09 | 2.439.222,61 | 45,93 |
|  |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 3 312 215,00 | 1.466.591,07 | 44,27 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 166 874,00 | 52.259,60 | 31,31 |
|  |  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 868,00 | 2.528,00 | 88,14 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 977 631,00 | 862.616,88 | 43,61 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 904,00 | 119.407,55 | 95,59 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 421 305,00 | 128.137,48 | 30,41 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 095,00 | 13.232,31 | 22,39 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 4.588,56 | 30,59 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 860,00 | 53.213,25 | 61,97 |
|  |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 200,00 | 25.825,45 | 67,60 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 159 000,00 | 87.021,60 | 54,73 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 000,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 400,00 | 567,20 | 8,86 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 26.242,20 | 43,73 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 300,00 | 2.460,99 | 29,65 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 1.204,50 | 57,35 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 900,00 | 5.213,00 | 75,55 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 378,00 | 79.565,20 | 60,10 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 400,00 | 2.507,30 | 39,17 |
|  |  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 172 397,00 | 56.938,38 | 33,02 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 480,00 | 42.235,67 | 30,28 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 380,00 | 2.779,41 | 82,23 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 919,00 | 6.654,93 | 31,81 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 838,00 | 948,50 | 33,42 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 780,00 | 4.319,87 | 74,73 |
|  |  | 80104 |  | Przedszkola | 841 384,00 | 330.565,89 | 39,28 |
|  |  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 26 000,00 | 15.175,50 | 58,36 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 573,00 | 9.287,96 | 36,31 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 476 050,00 | 181.411,04 | 38,10 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 237,00 | 31.453,86 | 91,87 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 000,00 | 33.940,31 | 39,92 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 | 2.924,68 | 24,37 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 6.370,10 | 26,54 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 8.824,94 | 27,57 |
|  |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 600,00 | 3.422,40 | 23,44 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 13.774,98 | 52,98 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 1.400,00 | 3,50 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 7.467,44 | 53,33 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 257,04 | 8,56 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 141,60 | 35,40 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 224,00 | 14.304,04 | 61,59 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 210,00 | 10,00 |
|  |  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 2 800,00 | 1.359,01 | 48,53 |
|  |  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 800,00 | 1.359,01 | 48,53 |
|  |  | 80110 |  | Gimnazja | 280 536,00 | 197.430,35 | 70,37 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 055,00 | 136.839,60 | 68,40 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 449,00 | 33.715,45 | 85,46 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 130,00 | 23.522,73 | 65,10 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 902,00 | 3.352,57 | 68,39 |
|  |  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 386 700,00 | 228.533,79 | 59,09 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 372 200,00 | 225.083,79 | 60,47 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 3.450,00 | 49,28 |
|  |  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 450,00 | 14.212,10 | 51,77 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 450,00 | 14.212,10 | 51,77 |
|  |  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 194 250,00 | 102.830,17 | 52,93 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 683,00 | 66.421,11 | 47,21 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 914,00 | 20.914,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 694,00 | 13.619,71 | 47,46 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 959,00 | 1.875,35 | 47,36 |
|  |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 36 248,09 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 499,05 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 749,04 | 0,00 | 00,0 |
|  |  | 80195 |  | Pozostała działalność | 55 724,00 | 40.761,85 | 73,14 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2.058,50 | 68,61 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 224,00 | 38.703,35 | 74,11 |
|  | 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 51 250,00 | 28.329,64 | 55,27 |
|  |  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 3 000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
|  |  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 1.139,80 | 22,79 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 459,80 | 22,99 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 680,00 | 22,66 |
|  |  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 43 250,00 | 24.189,84 | 55,93 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 840,00 | 7.909,00 | 57,14 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 400,00 | 11.905,12 | 82,67 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 600,00 | 40,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 410,00 | 3.775,72 | 28,15 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 00,0 |
|  | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 390 017,66 | 676.672,45 | 48,68 |
|  |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 248 000,00 | 130.230,04 | 52,51 |
|  |  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 248 000,00 | 130.230,04 | 52,51 |
|  |  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 87,60 | 8,76 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 87,60 | 12,51 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 60 300,00 | 27.780,07 | 46,06 |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 60 300,00 | 27.780,07 | 46,06 |
|  |  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 169 400,00 | 79.349,27 | 46,84 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 122 000,00 | 65.629,08 | 53,79 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 400,00 | 13.720,19 | 28,94 |
|  |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 169 171,66 | 71.352,49 | 42,17 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 169 168,30 | 71.350,62 | 42,17 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,36 | 1,87 | 55,65 |
|  |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 132 000,00 | 97.999,65 | 74,24 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 132 000,00 | 97.999,65 | 74,24 |
|  |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 387 896,00 | 193.933,43 | 49,99 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 1.211,89 | 43,28 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 740,00 | 118.251,88 | 46,05 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 150,00 | 20.080,46 | 99,65 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 690,00 | 21.041,03 | 44,12 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 750,00 | 2.373,36 | 35,16 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 2.163,00 | 49,15 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 4.753,55 | 55,92 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 2.209,70 | 40,17 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 103,00 | 25,75 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 600,00 | 12.688,39 | 53,76 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 151,83 | 18,97 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 811,20 | 90,13 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 720,00 | 5.567,81 | 82,85 |
|  |  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 46,00 | 45,46 | 98,82 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 2.480,87 | 85,54 |
|  |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 550,00 | 15.500,60 | 26,47 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 450,00 | 2.330,82 | 27,58 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 191,98 | 15,99 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 900,00 | 12.977,80 | 26,53 |
|  |  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 150 000,00 | 60.439,30 | 40,29 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 900,00 | 20.378,00 | 75,75 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 100,00 | 40.061,30 | 32,54 |
|  |  | 85295 |  | Pozostała działalność | 13 700,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 500,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 200,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 | 00,0 |
|  | 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 153 927,00 | 92.536,34 | 60,11 |
|  |  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 58 125,00 | 23.685,30 | 40,74 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 425,00 | 18.685,36 | 42,06 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 924,00 | 1.680,74 | 42,83 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 591,00 | 2.752,09 | 32,03 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 185,00 | 567,11 | 47,85 |
|  |  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 95 802,00 | 68.851,04 | 71,86 |
|  |  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 95 802,00 | 68.851,04 | 71,86 |
|  | 855 |  |  | Rodzina | 5 576 470,00 | 2.612.622,47 | 46,85 |
|  |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 2 759 100,00 | 1.332.000,00 | 48,27 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 114,00 | 27,19 | 23,85 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 718 300,00 | 1.310.121,00 | 48,19 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 761,00 | 11.255,93 | 49,45 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 360,00 | 2.351,78 | 99,65 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 1.766,99 | 39,26 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 | 247,91 | 38,14 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 640,00 | 1.493,17 | 56,55 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 687,95 | 85,99 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 888,00 | 2.433,52 | 62,59 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 30,90 | 20,60 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 64,00 | 32,00 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 792,00 | 1.345,00 | 75,05 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 129,66 | 14,40 |
|  |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 523 030,00 | 1.246.533,07 | 49,40 |
|  |  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 030,00 | 1.335,31 | 65,77 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 136,00 | 68,00 | 50,00 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 290 074,00 | 1.139.978,41 | 49,77 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 300,00 | 22.162,54 | 44,06 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 3.549,94 | 98,60 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 000,00 | 72.027,18 | 43,65 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 558,60 | 42,96 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1.127,60 | 56,38 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 952,00 | 687,96 | 72,26 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 032,00 | 3.485,96 | 86,45 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 120,00 | 30,90 | 25,75 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 897,00 | 75,63 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 623,67 | 41,57 |
|  |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 56,00 | 56,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 56,00 | 56,00 | 100,00 |
|  |  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 266 314,00 | 23.623,64 | 8,87 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 136,00 | 68,00 | 50,00 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 207 000,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 039,00 | 14.793,95 | 38,89 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 | 2.505,59 | 96,36 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 900,00 | 2.649,63 | 38,40 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 982,00 | 376,97 | 38,38 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 972,00 | 501,34 | 25,42 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 171,40 | 28,56 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 119,46 | 19,91 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | 1.042,80 | 21,72 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 196,00 | 897,00 | 75,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 489,00 | 497,50 | 33,41 |
|  |  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 27 970,00 | 10.409,76 | 37,21 |
|  |  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27 970,00 | 10.409,76 | 37,21 |
|  | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 897 535,84 | 457.108,57 | 24,08 |
|  |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
|  |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 654 706,00 | 183.214,77 | 27,98 |
|  |  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 24 967,00 | 12.483,50 | 50,00 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 136,00 | 68,00 | 50,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 360,00 | 16.646,57 | 48,44 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 | 2.778,04 | 99,21 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 400,00 | 2.954,06 | 46,15 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 950,00 | 423,24 | 44,55 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 1.031,80 | 44,86 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 061,00 | 801,01 | 13,21 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 249,20 | 24,92 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 570 246,00 | 142.737,00 | 25,03 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 596,55 | 39,77 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 890,00 | 75,04 |
|  |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 506,10 | 63,26 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1.049,70 | 52,48 |
|  |  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 225 440,00 | 104.568,36 | 46,38 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 1.032,87 | 29,51 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 76,32 | 15,26 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 740,00 | 6.584,63 | 27,73 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 305,54 | 17,97 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 000,00 | 96.569,00 | 49,26 |
|  |  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 162 579,11 | 55.404,59 | 34,07 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 100,00 | 721,00 | 10,15 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 479,11 | 8.661,34 | 52,55 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 000,00 | 46.022,25 | 33,10 |
|  |  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 400,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 845,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 555,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 35 000,00 | 13.465,05 | 38,47 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 13.465,05 | 38,47 |
|  |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 317 800,00 | 89.546,32 | 28,17 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 155 139,00 | 55.505,52 | 35,77 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 661,00 | 34.040,80 | 20,92 |
|  |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 500,00 | 4.339,06 | 66,75 |
|  |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 500,00 | 3.748,66 | 83,30 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 590,40 | 29,52 |
|  |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 493 105,73 | 6.565,42 | 1,33 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 8,81 | 8,81 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 400,00 | 717,71 | 8,54 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 122,72 | 8,18 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 950,00 | 137,48 | 14,47 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 275,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 465,73 | 1.689,00 | 6,38 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 54,70 | 10,94 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 980,00 | 1.485,00 | 75,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 2.350,00 | 8,10 |
|  |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 557,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 928,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 00,0 |
|  | 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 612 887,46 | 255.961,04 | 41,76 |
|  |  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 65 827,46 | 23.998,82 | 36,45 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 3.241,00 | 19,06 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 189,05 | 7.808,99 | 55,03 |
|  |  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 29 593,41 | 8.995,83 | 30,39 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 045,00 | 3.953,00 | 78,35 |
|  |  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 185 810,00 | 79.962,22 | 43,03 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 2.128,96 | 60,82 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 66,15 | 11,02 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 12.808,00 | 53,36 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 447,00 | 28.205,78 | 41,81 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | 25.554,17 | 65,52 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 486,17 | 24,30 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 063,00 | 9.115,30 | 19,78 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 934,50 | 42,47 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 663,19 | 66,31 |
|  |  | 92116 |  | Biblioteki | 315 000,00 | 140.000,00 | 44,44 |
|  |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 315 000,00 | 140.000,00 | 44,44 |
|  |  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 12 000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
|  |  | 92195 |  | Pozostała działalność | 34 250,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 250,00 | 0,00 | 00,0 |
|  | 926 |  |  | Kultura fizyczna | 970 218,01 | 61.948,31 | 6,38 |
|  |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 884 848,00 | 3.266,65 | 0,36 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 11,29 | 1,41 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 637,46 | 25,49 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 950,00 | 2.617,90 | 37,66 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 873 598,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 68 150,00 | 50.500,00 | 74,10 |
|  |  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 53 000,00 | 50.000,00 | 94,33 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 650,00 | 500,00 | 10,75 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  | 92695 |  | Pozostała działalność | 17 220,01 | 8.181,66 | 47,51 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 320,01 | 8.181,66 | 50,13 |
|  | Razem: |  |  |  | 25 024 106,00 | 8.242.553,25 | 32,93 |

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody

budżetu za I półrocze 2018 r.

| w złotych |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | w złotych |
| Lp. |  | Treść | Klasyfikacja § | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: |  |  |  | 5 600 000,00 | 4 004 902,84 | 71,5% |
| 1 |  | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1 443 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 156 438,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 3 000 000,00 | 4 004 902,84 | 133,5% |

Załącznik Nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                           oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | DOCHODY |  | WYDATKI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Plan po zmianie | Wykonanie | Plan po zmianie | Wykonanie |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 377.939,70 | 377.939,70 | 377.939,70 | 377.939,70 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 377.939,70 | 377.939,70 | 377.939,70 | 377.939,70 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 377.939,70 | 377.939,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 2 970,00 | 2.970,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 507,87 | 507,87 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 53,18 | 53,18 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 3 060,53 | 3.060,53 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 819,00 | 819,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 370 529,12 | 370.529,12 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 33.952,00 | 33.952,00 | 33.952,00 | 32 660,84 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 33.952,00 | 33.952,00 | 33.952,00 | 32 660,84 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33.952,00 | 33.952,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 24 910,00 | 24 580,10 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 4 603,00 | 4 150,24 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 594,50 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 1 779,00 | 1.336,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 905,00 | 455,00 | 905,00 | 390,53 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 905,00 | 455,00 | 905,00 | 390,53 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 905,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 30,78 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 4,41 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 715,00 | 305,34 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 36.248,09 | 36.248,09 | 36 248,09 | 0,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 36.248,09 | 36.248,09 | 36 248,09 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36.248,09 | 36.248,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 9 499,05 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 26 749,04 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 45 171,66 | 21 771,66 | 45 171,66 | 19 881,80 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 45.000,00 | 21.600,00 | 45.000,00 | 19 786,21 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45.000,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 19 786,21 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 171,66 | 171,66 | 171,66 | 95,59 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 171,66 | 171,66 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 168,30 | 93,72 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 1,87 |
| 855 |  |  | Rodzina | 5 494 056,00 | 2 585 056,00 | 5 494 056,00 | 3 007 736,10 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 2.759.100,00 | 1.332.000,00 | 2 759 100,00 | 1.332.000,00 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2.759.100,00 | 1.332.000,00 | 2 759 100,00 | 1.332.000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 27,19 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 2 718 300,00 | 1.310.121,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 22 761,00 | 11.255,93 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 2 360,00 | 2.351,78 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 1.766,99 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 247,91 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 2 640,00 | 1.493,17 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 687,95 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 3 888,00 | 2.433,52 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 30,90 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 64,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 1 792,00 | 1.345,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 129,66 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.521.000,00 | 1.252.000,00 | 2.521.000,00 | 1 245 197,76 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2.521.000,00 | 1.252.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 68,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 2 290 074,00 | 1.139.978,41 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 50 300,00 | 22.162,54 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3.549,94 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 72.027,18 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 558,60 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1.127,60 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 952,00 | 687,96 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 4 032,00 | 3.485,96 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 30,90 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 1 186,00 | 897,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 623,67 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 213 900,00 | 1.000,00 | 213.900,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 213 900,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 4 539,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 1 172,00 | 0,00 |
| Razem: |  |  |  | 5 989 472,45 | 3 056 622,45 | 5 989 472,45 | 3 008 126,63 |

Załącznik nr 5

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie planu wydatków na zadania określone                                   w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                      i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Gminy Bledzew                                                             za I półrocze 2018 r.

| Klasyfikacja |  |  | Rodzaj dochodu i wydatku | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz. | § |  |  |  |  |
| DOCHODY |  |  |  |  |  |  |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 48 250,00 | 34.834,25 | 72,19 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 48 250,00 | 34.834,25 | 72,19 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 48 250,00 | 34.834,25 | 72,19 |
| WYDATKI |  |  |  |  |  |  |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 48 250,00 | 25.329,64 | 52,50 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 1.139,80 | 22,79 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 459,80 | 22,99 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 680,00 | 22,66 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 43 250,00 | 24.189,84 | 55,93 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 840,00 | 7.909,00 | 57,14 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 400,00 | 11.905,12 | 82,67 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 600,00 | 40,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 410,00 | 3.775,72 | 28,15 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 00,0 |

Załącznik nr  6

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Bledzew

za I półrocze 2018 r.

| ## Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |  |  |  |  |  |
| DOTACJE CELOWE |  |  |  |  |  |
| 600 |  | Transport i łączność | 75 000,00 | 0,00 | 00,0 |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 75 000,00 | 0,00 | 00,0 |
|  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 | 0,00 | 00,0 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
|  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| DOTACJE PODMIOTOWE |  |  |  |  |  |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 315 000,00 | 140.000,00 | 44,44 |
|  | 92116 | Biblioteki | 315 000,00 | 140.000,00 | 44,44 |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 315 000,00 | 140.000,00 | 44,44 |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: |  |  | 393 000,00 | 143 000,00 | 36,39 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |  |  |  |  |  |
| DOTACJE CELOWE |  |  |  |  |  |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 12 000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
|  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | 53 000,00 | 50.000,00 | 94,33 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 53 000,00 | 50.000,00 | 94,33 |
|  |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 53 000,00 | 50.000,00 | 94,33 |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: |  |  | 66 000,00 | 62 000,00 | 93,94 |
| Ogółem dotacje: |  |  | 459 000,00 | 205 000,00 | 44,66 |

Załącznik nr 7

Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Bledzew

za I półrocze 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 4 098 000,00 | 94 216,04 | 2,29 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 098 000,00 | 94 216,04 | 2,29 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 977 600,00 | 94 216,04 | 4,76 |
|  |  |  | Budowa przyłącza odprowadzającego wody popłuczne z UW Kleszczewo | 118 000,00 | 92 166,76 | 78,10 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bledzewie | 642 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej | 162 000,00 | 2 049,28 | 1,26 |
|  |  |  | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bledzew poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zabudowa agregatu prądotwórczego dla obiektu hydroforni | 475 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 180 723,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej | 821 958,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bledzew poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, | 358 765,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 939 677,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej | 604 929,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bledzew poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, | 334 748,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 2 166 337,44 | 39 382,34 | 1,81 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Powiat międzyrzecki – budowa chodników w miejscowości Bledzew, Osiecko i Zemsko | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 091 337,44 | 39 382,34 | 1,88 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 091 337,44 | 39 382,34 | 1,88 |
|  |  |  |  | 59 025,00 | 4 500,00 | 7,62 |
|  |  |  | Budowa ul. Leśnej w Bledzewie | 580 246,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa zjazdu w Goruńsku | 39 000,00 | 34 882,34 | 89,44 |
|  |  |  | Przebudowa drogi i chodnika w Nowej Wsi, w tym środki finansowe z funduszu sołeckiego 13.137,44 zł | 129.937,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Fundusz sołecki Osiecko | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa - poszerzenie drogi gminnej w Templewie | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 143 i nr 120 zlokalizowanych w miejscowości Stary Dworek , obręb Stary Dworek gm. Bledzew | 541 727,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 338/2, 153/1 w miejscowości Sokola Dąbrowa, gm. Bledzew | 691 962,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Osiecku | 20 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Powiat Międzyrzecki - dofinansowanie zakupu karetki – ambulansu wraz z wyposażeniem | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 435 485,00 | 2 350,00 | 0,54 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 435 485,00 | 2 350,00 | 0,54 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 2 350,00 | 8,10 |
|  |  |  | Fundusz sołecki Bledzew | 15 000,00 | 900,00 | 6,00 |
|  |  |  | Fundusz sołecki Popowo | 14 000,00 | 1 450,00 | 10,35 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 557,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej | 239 557,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 928,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej | 136 928,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej (karczownica) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 873 598,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 873 598,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 873 598,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 873 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: |  |  |  | 7 576 420,44 | 138 948,38 | 1,83 |

Załącznik Nr  8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sołectwo Bledzew |  |  |  | 40 298,70 | 23 746,48 | 58,93 |
| 801 | 80104 | 4240 | 1. Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Gminnego w Bledzewie | 500,00 | 469,00 | 93,80 |
| 921 | 92105 | 4170 | 2. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | 4220 |  | 1 255,00 | 1 255,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | 4300 |  | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 4170 |  | 300,00 | 257,00 | 85,67 |
| 921 | 92105 | 4210 |  | 2 340,00 | 2 261,78 | 96,66 |
| 921 | 92105 | 4220 |  | 760,00 | 759,63 | 99,95 |
| 921 | 92105 | 4300 |  | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | 4.Doposażenie Szkoły Podstawowej w Bledzewie - zakup sprzętu rekreacyjno - sportowego | 2 000,00 | 1 998,41 | 99,92 |
| 921 | 92109 | 4210 | 5. Zakup strojów ludowych dla zespołu śpiewaczego działającego przy świetlicy wiejskiej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 6. Doposażenie jednostki OSP - zakup pompy pływającej oraz pilarki spalinowej | 8 298,70 | 8 298,70 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | 7. Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw | 15 000,00 | 900,00 | 6,00 |
| 921 | 92105 | 4210 | 8. Realizacja programu " Bledzew na 5 " | 1 500,00 | 104,87 | 6,99 |
| 921 | 92105 | 4220 |  | 1 500,00 | 642,09 | 42,81 |
| Sołectwo Chycina |  |  |  | 13 298,57 | 4 759,20 | 35,79 |
| 900 | 90003 | 4170 | 1. Poprawa estetyki wsi | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 1 000,00 | 675,62 | 67,56 |
| 900 | 90095 | 4210 | 2.Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa | 2 898,57 | 189,00 | 6,52 |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 3 300,00 | 2 774,01 | 84,06 |
| 801 | 80104 | 4240 | 3. Doposażenie placówek oświatowych -zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Gminnego w Bledzewie i Szkoły Podstawowej w Bledzewie | 400,00 | 269,00 | 67,25 |
| 801 | 80101 | 4240 |  | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | 4210 | 4. Aktywizacja mieszkańców - organizacja spotkań podtrzymujących tradycje mieszkańców | 500,00 | 148,27 | 29,65 |
| 921 | 92105 | 4220 |  | 1 500,00 | 203,30 | 13,55 |
| 921 | 92105 | 4170 |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 4210 | 5. Zakup dmuchawy – odkurzacza spalinowego do utrzymania czystości w sołectwie | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sołectwo Dębowiec |  |  |  | 9 873,18 | 789,00 | 7,99 |
| 900 | 90095 | 4210 | 1. Dopasowanie placu zabaw - zakup huśtawki | 4 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4170 | 2. Zagospodarowanie miejsca spotkań - zabudowa grilla | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 3. Utrzymanie estetyki wsi | 791,18 | 789,00 | 99,72 |
| Sołectwo Goruńsko |  |  |  | 20 109,05 | 6 920,19 | 34,41 |
| 900 | 90004 | 4170 | 1. Poprawa estetyki wsi | 2 800,00 | 721,00 | 25,75 |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 1 500,00 | 925,42 | 61,69 |
| 900 | 90003 | 4170 |  | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 4210 | 2. Zakup ławostołów na potrzeby organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców | 3 150,00 | 2 999,97 | 95,24 |
| 801 | 80101 | 4240 | 3. Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Bledzewie i Przedszkola Gminnego w Bledzewie | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4240 |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | 4. Wykonanie boiska do piłki siatkowej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4170 |  | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 4170 | 5. Aktywizacja mieszkańców - organizacja spotkań podtrzymujących tradycje mieszkańców | 4 000,00 | 500,00 | 12,50 |
| 921 | 92105 | 4210 |  | 419,05 | 418,54 | 99,88 |
| 921 | 92105 | 4220 |  | 3 500,00 | 1 155,26 | 33,01 |
| Sołectwo Nowa Wieś |  |  |  | 26 637,44 | 3 187,46 | 11,97 |
| 900 | 90095 | 4210 | 1. Budowa wiaty | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 4170 | 2. Aktywizacja mieszkańców - organizacja spotkań kulturalno sportowych | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 4210 |  | 480,00 | 343,77 | 71,61 |
| 921 | 92105 | 4220 |  | 2 620,00 | 990,69 | 37,81 |
| 921 | 92105 | 4300 |  | 1 600,00 | 1 353,00 | 84,56 |
| 801 | 80101 | 4240 | 3. Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nowa Wieś | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4240 |  | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 4. Poprawa estetyki wsi | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | 5. Budowa chodnika przy drodze gminnej | 13 137,44 | 0,00 | 0,00 |
| Sołectwo Osiecko |  |  |  | 25 388,18 | 2 365,55 | 9,32 |
| 921 | 92109 | 4210 | 1.Poprawa infrastruktury kulturalnej wsi -doposażenie świetlicy | 1 000,00 | 943,03 | 94,30 |
| 921 | 92105 | 4170 | 2. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 4210 |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 4220 |  | 2 988,18 | 422,52 | 14,14 |
| 921 | 92105 | 4300 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | 3. Budowa chodnika przy drodze gminnej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | 4. Doposażenie boiska w m. Osiecko | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4240 | 5. Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sołectwo Popowo |  |  |  | 21 922,49 | 3 915,36 | 17,86 |
| 900 | 90004 | 4170 | 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 1 722,49 | 194,47 | 11,29 |
| 900 | 90095 | 6050 | 2. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa | 14 000,00 | `1 450,00 | 10,36 |
| 921 | 92105 | 4170 | 2. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 4210 |  | 500,00 | 110,70 | 22,14 |
| 921 | 92105 | 4220 |  | 500,00 | 160,19 | 32,04 |
| 754 | 75412 | 4210 | 3. Doposażenie jednostki OSP | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Sołectwo Sokola Dąbrowa |  |  |  | 16 885,16 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 4170 | 1. Poprawa estetyki wsi | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 4170 | 2. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 4210 |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 4220 |  | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | 3. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa | 7 585,16 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 4. Doposażenie sali wiejskiej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sołectwo Stary Dworek |  |  |  | 17 570,23 | 3 293,05 | 18,74 |
| 921 | 92105 | 4210 | 1. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych | 1 700,00 | 1 120,05 | 56,89 |
| 921 | 92105 | 4220 |  | 2 770,23 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 2. Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa ( doposażenie świetlicy wiejskiej , zakup i wymiana okien ) | 10 637,00 | 2 110,00 | 19,84 |
| 921 | 92109 | 4300 |  | 63,00 | 63,00 | 100,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 3. Poprawa estetyki wsi | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | 4. Promocja sołectwa | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sołectwo Templewo |  |  |  | 39 049,44 | 29 845,77 | 76,43 |
| 900 | 90004 | 4210 | 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 1 640,44 | 1 639,40 | 99,94 |
| 921 | 92109 | 4210 | 2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa | 10 910,00 | 8 108,76 | 74,32 |
| 926 | 92695 | 4210 |  | 2 249,00 | 2 248,66 | 99,98 |
| 754 | 75412 | 4210 |  | 2 000,00 | 1 759,98 | 88,00 |
| 921 | 92105 | 4220 | 3. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych | 4 600,00 | 722,12 | 15,70 |
| 921 | 92105 | 4210 |  | 1 000,00 | 383,86 | 38,39 |
| 926 | 92695 | 4210 | 4. Edukacja i sport | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4210 |  | 3 000,00 | 2 999,99 | 99,99 |
| 801 | 80104 | 4240 |  | 1 000,00 | 950,00 | 95,00 |
| 926 | 92695 | 4210 |  | 4 950,00 | 3 333,00 | 67,33 |
| 754 | 75412 | 4210 | 5.Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - doposażenie jednostki OSP | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 6. Doposażenie sali wiejskiej - zakup krzeseł | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| Sołectwo Zemsko |  |  |  | 24 421,01 | 2 946,81 | 12,07 |
| 900 | 90004 | 4170 | 1. Poprawa estetyki wsi | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4300 |  | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 3 500,00 | 482,38 | 13,78 |
| 921 | 92105 | 4170 | 2. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa | 3 000,00 | 1 284,00 | 42,80 |
| 921 | 92105 | 4210 |  | 400,00 | 193,77 | 48,44 |
| 921 | 92105 | 4220 |  | 2 100,00 | 986,66 | 46,98 |
| 801 | 80104 | 4240 | 3. Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Gminnego w Bledzewie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4240 | 4. Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Bledzewie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 5. Zakup budynku gospodarczego blaszanego i montaż przy Sali wiejskiej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | 6. Doposażenie placu zabaw | 2 321,01 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM : |  |  |  | 255 453,45 | 81 768,87 | 32,01 |

Załącznik Nr  9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BLEDZEWIE

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie jest samorządowym zakładem budżetowym, który odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych                   (z możliwością otrzymywania dotacji).

Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu gminy, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz rozliczenia z budżetem gminy.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRZYCHODY |  |  |  |
| 0690 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 532,20 | 53,22 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 47 500,00 | 23 321,72 | 49,10 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 380 400,13 | 557 405,14 | 40,38 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 068,00 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 500,00 | 1 003,11 | 15,43 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 76,00 | 25,33 |
|  | RAZEM PRZYCHODY | 1 435 700,13 | 584 406,17 | 40,71 |
|  | Równoważność odpisów amortyzacyjnych |  | 215 861,11 |  |
|  | Inne zwiększenia m.in. zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników robót publicznych, zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów, jednorazowa korekta podatku VAT, korekta odpisu aktualizującego w wyniku spłaty należności |  | 37 453,84 |  |
|  | RAZEM | 1 435 700,13 | 837 721,12 |  |
|  | Stan środków obrotowych na początek roku | 31 965,55 | 31 965,55 |  |
|  | OGÓŁEM | 1 467 665,68 | 869 686,67 |  |
|  | KOSZTY |  |  |  |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 11 450,00 | 3 908,08 | 34,13 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 683 643,00 | 273 892,37 | 40,06 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 116 289,00 | 43 437,77 | 37,35 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 478,00 | 4 608,76 | 27,96 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 960,00 | 3 689,35 | 37,04 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 000,00 | 63 414,06 | 43,73 |
| 4260 | Zakup energii | 106 900,00 | 50 082,33 | 46,84 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 34 100,00 | 16 709,25 | 49,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 523,50 | 32,71 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 300,00 | 35 284,83 | 39,07 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 3 619,65 | 40,21 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 800,00 | 6 955,55 | 22,58 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 2 017,37 | 31,03 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 44 210,00 | 18 006,14 | 40,73 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 900,00 | 12 446,48 | 62,54 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 37 900,00 | 37 871,00 | 99,92 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 10,81 | 1,08 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | 548,90 | 42,22 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 107,22 | 10,72 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300,00 | 82,44 | 6,34 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 3 716,30 | 46,45 |
| 4780 | Składki na fundusz emerytur pomostowych | 1 200,00 | 254,75 | 21,22 |
|  | RAZEM KOSZTY | 1 427 643,00 | 581 186,91 | 40,71 |
|  | Odpisy amortyzacyjne niepodatkowe |  | 215 861,11 |  |
|  | Inne zmniejszenia |  | 0,00 |  |
|  | Podatek dochodowy od osób prawnych |  | 3 876,00 |  |
|  | Stan środków obrotowych netto na koniec roku | 40 022,68 | 68 762,65 |  |
|  | OGÓŁEM | 1 467 665,68 | 869 686,67 |  |
|  | Odpisy amortyzacyjne podatkowe |  | 119,40 |  |

W I półroczu 2018 roczny plan przychodów własnych ogółem został wykonany w wysokości 584.406,17 zł, a plan kosztów w wysokości 581.186,91 zł. W związku z tym, zakład  osiągnął wynik finansowy dodatni, który wynosił 3.219,26 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego ma wartość dodatnią i wynosił 68 762,65 zł, jest wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 3 018,76 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 21.605,11 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 14 osób.

I. PRZYCHODY

Realizacja przychodów własnych w I półroczu 2018 roku na tle I półrocza 2017 roku przedstawia przedstawiała się następująco:

| Lp. | Źródła przychodu | Wykonanie 2017.06.30 | Plan | Wykonanie 2018.06.30 | % wykon. | Dynamika 2017/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wywóz nieczystości płynnych | 46 320,98 | 100 800,00 | 38 719,52 | 38,41 | 83,6 |
| 2. | Sprzedaży wody | 205 102,53 | 521 000,00 | 219 594,98 | 42,15 | 107,1 |
| 3. | Opłata abonamentowa - woda | 30 829,13 | 63 000,00 | 29 765,30 | 47,25 | 96,5 |
| 4. | Opłaty cmentarne | 24 152,30 | 49 800,00 | 13 690,80 | 27,49 | 56,7 |
| 5. | Wpływy z najmu lokali mieszkalnych | 20 944,84 | 43 000,00 | 20 808,92 | 48,39 | 99,4 |
| 6. | Odbiór ścieków na oczyszczalnię kanałem | 61 063,73 | 160 000,00 | 64 380,28 | 40,24 | 105,4 |
| 7. | Opłata abonamentowa - ścieki | 5 903,46 | 12 000,00 | 4 909,84 | 40,92 | 83,2 |
| 8. | Odbiór ścieków na oczyszczalnię z szamb | 21 991,49 | 47 900,00 | 18 022,58 | 37,63 | 81,6 |
| 9. | Pozostałe usługi na rzecz jednostek | 50 561,07 | 69 920,13 | 60 351,05 | 86,31 | 119,4 |
| 10. | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 359,60 | 1 000,00 | 532,20 | 53,22 | 148,0 |
| 11. | Odsetki | 1 219,59 | 6 500,00 | 1 003,11 | 15,43 | 82,2 |
| 12. | Wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku | 76,00 | 300,00 | 76,00 | 25,33 | 100,0 |
| 13. | Wpływy za umieszczenie reklam na cmentarzach | 2 184,24 | 4 500,00 | 2 512,80 | 55,84 | 115,0 |
| 14. | Wpływy – utrzymanie czystości i porządku, w tym: usuwanie śniegu, pozostałe usługi sprzątania i pozostałe usługi sanitarne | 84 947,90 | 192 060,00 | 63 274,35 | 32,95 | 74,5 |
| 15. | Wpływy - utrzymanie terenów zieleni | 41 447,42 | 163 920,00 | 44 696,44 | 27,27 | 107,8 |
| 16. | Wpływy ze sprzedaży złomu | 0,00 | 0,00 | 2 068,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Ogółem przychody: | 597 104,28 | 1 435 700,13 | 584 406,17 | 40,71 | 97,9 |

Przychody własne uzyskano niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 2,1%,                      tj. o 12.698,11 zł.

II. KOSZTY

Wykonanie  kosztów w I półroczu 2018 roku na tle I półrocza 2017 roku według typów działalności zakładu i ich rozliczenie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2017.06.30 | Plan | Wykonanie 2018.06.30 | % wykon. | Dynamika 2017/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wodociągi | 230 643,23 | 608 257,00 | 226 476,53 | 37,23 | 98,2 |
| 2. | Oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna i przepompownie | 76 350,43 | 235 805,00 | 93 609,86 | 39,70 | 122,6 |
| 3. | Utrzymanie cmentarzy i domu pogrzebowego | 18 439,05 | 55 140,00 | 17 883,39 | 32,43 | 97,0 |
| 4. | Gospodarka mieszkaniowa | 19 016,79 | 43 650,00 | 21 067,92 | 48,27 | 110,8 |
| 5. | Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, zimowe utrzymanie ulic, placów i dróg oraz utrzymanie terenów zieleni, wywóz nieczystości płynnych | 205 206,07 | 484 791,00 | 194 154,87 | 40,05 | 94,6 |
|  | Razem koszty: | 549 655,57 | 1 427 643,00 | 553 192,57 | 38,75 | 100,6 |

Różnica pomiędzy wykonaniem kosztów i innych obciążeń (581 186,91 zł) a według typów działalności zakładu (553 192,57 zł) wynosi 27 994,34 zł. Różnica ta wynika z czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (ubezpieczenia mienia, opłata za usługi wodne, podatek od nieruchomości, prenumerata czasopism).

Koszty wzrosły niewiele w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego tj. 3.537,00 zł ( 0,6%).

III. NALEŻNOŚCI

1. Należności netto wymagalne wg sprawozdania Rb-30S na koniec I półrocza 2018 r. wynoszą 38 869,91 zł,  w tym:

- z tytułu opłat za wodę i ścieki  -   34 291,98 zł,

- z tytułu czynszów		   -     2 681,25 zł,

- z tytułu pozostałych usług	   -     1 896,68 zł.

Należności wymagalne na koniec I półrocza br. są o 10,0 % wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego ( 35 340,13 zł).

2. Pozostałe należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą  39 248,52 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług              -    37 078,65 zł,

- z tytułu zwrotu wynagrodzeń  z Powiatowego Urzędu Pracy   -   2 169,87 zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza br. wynoszą 64 910,49 zł, w  tym:

  - z tytułu zakupu dóbr i usług                                        – 21 308,01 zł,

  - z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne              – 17 753,34 zł,

  - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych   –   2 986,00 zł,

  - z tytułu podatku od nieruchomości	                         -  18.935,00 zł,

  - z tytułu podatku od towarów i usług VAT	             -     3 928,14 zł.

2. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 roku nie występują.

Zobowiązania ogółem w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego (81.386,17 zł) są o 20,2% niższe.

Załącznik Nr 10

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BLEDZEWIE                                                                         W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie jest samorządową instytucją kultury i wpisana jest do rejestru instytucji kultury. Działa na podstawie aktu o jej utworzeniu i statutu nadanego przez organizatora oraz regulaminu organizacyjnego. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie obsługuje trzy filie biblioteczne: w Goruńsku, Templewie i Sokolej Dąbrowie.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bledzewie zatrudnionych jest 7 osób, co stanowi 3,8 etatu:

- w filii w Goruńsku 1osoba (1/2 etatu),

- w filii w Templewie 1 osoba, która pracuje jako bibliotekarz, po 1/2 etatu w Templewie                     i Bledzewie,

- w filii w Sokolej Dąbrowej 1osoba (1/2 etatu),

- w Bledzewie 4 osoby, w tym Dyrektor ( na cały etat ), Gł. Księgowy – 1 osoba (2/10 etatu), księgowa - 1 osoba (1/10 etatu), 1 osoba - pracownik biura informacji turystycznej  (1/2 etatu), bibliotekarz (1/2 etatu) w jednej osobie.

Planowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie w 2018 roku wynosiły 349.112,59 zł, zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 174.130,04 zł, co stanowi 49,9% planu rocznego. Głównym źródłem przychodu była dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy  w wysokości 140.000,00 zł, tj. 44,4% planu. Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie uzyskała przychody własne w wysokości 34.130,04 zł obejmujące wpływy:

- z refundacji części poniesionych kosztów w 2017 roku na realizację dwóch projektów z PRO EUROPA VIADRINA -  34.112,59zł,

- z odsetek bankowych  -  3,45zł,

- z tytułu terminowego wpłacenia podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w wysokości 0,3%  - 14,00zł.

Koszty na 2018 rok zaplanowano w wysokości 349.112,59 zł, wydatkowano w wysokości 164.368,65 zł, tj. 47,1% planu.

Wydatki w I półroczu br. poniesione były głównie na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenie dla osoby sprzątającej pomieszczenia biblioteczne, a także dla instruktorów zespołów muzycznych 14.140,00zł. Pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji kultury wynosiły 39.330,17 zł, w tym m.in. wydano środki finansowe na:  badania okresowe pracowników, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, zakup energii i gazu, zakup materiałów i wyposażenia - 8.912,09zł  (prenumerata, artykuły biurowe, zakup kart czytelnika, rozdzielaczy alfabetycznych oraz flag państwowych),  zakup nowości wydawniczych - 3.356,54zł, zakup dostępu do sieci Internet - 2.354,36zł, zakup usług - 9.074,57zł (dzierżawa lokalu, usługi BHP, aktualizacja oprogramowania MAK, aktualizacja strony internetowej, konsultacje informatyczne). Szczegółowe wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Działalność biblioteki w I półroczu 2018 r.

Biblioteki prowadziły szeroko rozwiniętą pracę kulturowo-oświatową z czytelnikiem. Gminna Biblioteka Publiczna i jej filie biblioteczne w Goruńsku, Templewie i Sokolej Dąbrowie współpracują ze szkołami podstawowymi, przedszkolami, kołami gospodyń wiejskich, radami sołeckimi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, poprzez które integrują całe społeczeństwo danej miejscowości. W bibliotekach organizowane były lekcje biblioteczne, konkursy, wieczory baśni, wystawki prac i pogadanki.

Raz w tygodniu prowadzone są lekcje biblioteczne na których uczymy korzystania                              z katalogów, słowników i encyklopedii. W czasie ferii zimowych zorganizowano zajęcia dla dzieci, które zakończyły się ogniskiem oraz turniejem FIFA. W marcu Gminna Biblioteka Publiczna organizowała Gminny Konkurs Recytatorski, a w kwietniu został przeprowadzony Gminny  Konkurs Piosenki. Biblioteka wraz z filiami organizowała obchody święta Konstytucji 3-go Maja. W bibliotece w Bledzewie do końca czerwca odbywały się bezpłatne warsztaty malarskie, w których brały udział dzieci, młodzież oraz seniorzy. W każdy poniedziałek w GBP prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. We wszystkich bibliotekach są czytelnie internetowe, które są pomocne młodzieży i dorosłym  w wyszukiwaniu potrzebnych informacji. W okresie wakacyjnym organizowane będą zajęcia z książką w bibliotekach  oraz gry i zabawy na powietrzu.

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

| Nazwa jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie Adres: 66-350 Bledzew , ul. Rynek 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie: | Plan na 2018r. | Wykonanie planu w zł | Wykonanie planu w % |
| PRZYCHODY |  |  |  |
| - dotacja Organizatora | 315 000,00 | 140 000,00 | 44,5 |
| - refundacja wydatków ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” | 34 112,59 | 34 112,59 | 100,0 |
| - odsetki bankowe | 0,00 | 3,45 | 0,0 |
| - inne przychody | 0,00 | 14,00 | 0,0 |
| Przychody razem: | 349.112,59 | 174.130,04 | 49,9 |
| KOSZTY |  |  |  |
| Wynagrodzenia i pochodne | 258.061,00 | 120.137,75 | 46,6 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 173.932,00 | 88.636,60 | 51,0 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 49.600,00 | 14.140,00 | 28,5 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 30.876,00 | 15.757,95 | 51,1 |
| - składki na Fundusz Pracy | 3.653,00 | 1.603,20 | 43,9 |
| Odpis na ZFŚS | 4.901,00 | 4.900,73 | 100,0 |
| Pozostałe koszty | 86.150,59 | 39.330,17 | 45,7 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 11.662,59 | 8.912,09 | 76,5 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.000,00 | 3.356,54 | 84,0 |
| - zakup energii | 26.500,00 | 15.051,21 | 56,8 |
| - zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 88,00 | 17,6 |
| - zakup usług pozostałych | 34.989,00 | 9.074,57 | 26,0 |
| - zakup usług do sieci internet | 6.299,00 | 2.354,36 | 37,4 |
| - podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 304,80 | 30,5 |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | 200,00 | 83,00 | 41,5 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 105,60 | 10,6 |
| Koszty razem: | 349.112,59 | 164.368,65 | 47,1 |

Informacje dodatkowe:

| Stan środków na początek roku BO | 8.195,74 |
| --- | --- |
| Zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu Gminy-15.01.18r. | 8.195,74 |
| Zobowiązania niewymagalne wobec ZUS i US | 6.812,34 |
| Należności niewymagalne | 203,26 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 16.370,47 |
| Stan zatrudnienia 7 osób | 3,8 etatu |

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna                               w Bledzewie - nie posiadała należności  i zobowiązań wymagalnych.

Opracowanie:

Emilia Bączkowska

Skarbnik Gminy Bledzew